Администрация

Вауевского сельского поселения

Ремонтненского района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**16.05.2018 с. Валуевка № 4**

**О подготовке объектов социальной сферы,**

**инженерной инфраструктуры, жилищно-**

**коммунального хозяйства к работе в**

**осенне-зимний период 2018-2019 г.г.**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы по Валуевскому сельского поселению Ремонтненского району (Приложение № 1).

 2. Создать комиссию по оценке готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годы и утвердить ее состав. (Приложение № 2).

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Валуевского сельского поселения |  | В.И. Гетманский |

 Приложение № 1

К постановлению

Главы Администрации

 Валуевского сельского поселения

№ 4 от 16.05.2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Коли-чество | Сроки исполнения | Ответственное лицо | Отметка о выполнении |
| 1. | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | чел | 1 | Август 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 2. | Промывка узла управления (котельная)  | шт | 1 | Апрель, август 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 3. | Промывка системы отопления | шт | 1 | Апрель 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 4. | Гидравлическое испытание системы отопления | м.п. | 96 | Июнь-август 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 5. | Гидравлические испытания узла управления (котельной) | шт | 1 | Апрель, август 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 6. | Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов | шт | 1 | Апрель 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 7. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | м.кв. | 32 | Июнь-август 2018 г. | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 8. | Чистка котлов  | шт | 1 | Июнь-август 2018г  | Главный специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |

 Приложение № 2

К постановлению

Главы Администрации

 Валуевского сельского поселения

№ 4 от 16.05.2018 года

**КОМИССИЯ**

**по оценке готовности учреждений социальной сферы**

**к отопительному периоду 2017-2018 г.г**.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Глава Администрации Валуевского сельского поселения | В.И. Гетманский |
|  |  |
| Члены комиссии: |  |
| Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования | Ерко.Е.А. |
| Главный специалист по земельным и имущественным отношениям | В.В. Рязанцева |
| Директор МБУК «Валуевский СДК» | Е.И. Кононенко |
|  |  |