РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВАЛУЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.04.2021г. c. Валуевка № 21**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения«Развитие транспортной системы» за 2020 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 04.04.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуевского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Валуевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Валуевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Валуевского сельского поселения В.И.Гетманский

Постановление вносит

начальник сектора экономики

и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Валуевского

сельского поселения

от 16.04.2021 №21

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» за 2020 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Валуевского сельского поселения 08.10.2013 № 83.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

В 2020 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Валуевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

-ликвидация колей глубиной до 50 мм;

-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 29.12.2016 № 36-А

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения»мероприятия не предусматривались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 101,0 тыс. руб., израсходовано 100,9 тыс. руб. (100,0 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.(0,0%); за счет средств местного бюджета поселения план – 101,0 тыс. руб., израсходовано –100,9 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 0,0тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. , в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 101,0 тыс. руб., фактически расходы составили 100,9 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 55,3 %;

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 1,2 км, плановый показатель – 4,7 км., в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Валуевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 23.03.2018 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Валуевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 10.12.2020 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Валуевского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Валуевского сельского поселения от 27.12.2020 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Валуевского сельского поселения от 08.10.2013 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Валуевского сельского поселения.

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Валуевского сельского поселения и в соответствии с решением Собрания депутатов Валуевского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=101:100,9 х100%=100,0%

Следовательно программа реализовалась эффективно.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

 Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Валуевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 45,0 | 45,0 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры »  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,7 | 4,7 | 4,7 | показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | человек | - | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры » |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Асановой Я.Н. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Асановой Я.Н. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения » |
| 2.1 | Основное мероприятие: Расходы на разработку Комплексной схемы организации дорожного (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)по соглашению в рамках подпрограммы | Главный специалист Асановой Я.Н. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Расходы на разработку Комплексной схемы организации дорожного (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)по соглашению в рамках подпрограммы | Расходы на разработку Комплексной схемы организации дорожного (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)по соглашению в рамках подпрограммы | - |
|  | Расходы на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения |  |  |  |  |  | Расходы на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения | Расходы на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения |  |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» | всего  | 101,0 | 100,9 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 101,0 | 100,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Развитие транспортной инфраструктуры» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего  | 101,0 | 100,9 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 101,0 | 100,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего  | 101,0 | 100,9 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 101,0 | 100,9 |
| внебюджетные источники | - | - |

.